Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 09.01.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Come prima cosa ho ultimato quello che potevo fare con i requisiti. Probabilmente andranno ritoccati nel momento in cui riceverò gli allegati, ma ora almeno c’è una visione di insieme.  Ho poi provveduto ad effettuare il Gantt Preventivo del progetto, il quale nonostante le varie ricerche, alla fine ho desistito all’idea del lavorare ad ore, in quanto nessun sito/applicazione trovato permetteva una funzione simile e contemporaneamente di sfruttare la cosa esportandone l’immagine. Di seguito il lavoro ultimato:  Ho poi continuato l’analisi, completando le parti di scopo, analisi del dominio e analisi dei costi e benefici.  Per quanto riguarda l’analisi del dominio, ho dato un’occhiata a ciò che già esiste, ovvero il sito ufficiale di Fsy, <https://www.fsy-europe.org/it>.  Provando a vedere come sono già state gestite le funzioni che dovrò creare nel corso del progetto, mi son reso conto di un po’ di cose.   * La traduzione è a volte approssimativa * se maggiorenni viene dato per scontato che si voglia diventare assistente o consigliere (cosa che personalmente mi pare esagerata, visti i permessi di quest’ultimi, ma dovrò poi parlarne con il mio responsabile). * L’inserimento dei dati personali, medici e alimentari è forzato, nonostante sembra che i dati siano inseribili pian piano nell’ordine desiderato, così non è. * Una volta iscritti ad un evento, cancellare l’iscrizione ad una qualsiasi delle fasi comporta il lasciare l’evento ben visibile (forse troppo, essendo mescolato ad altri). * Non essendoci alcuna gestione dei vari tipi di utente (partecipante, consigliere, assistente), se non tramite età, cambiare quest’ultima anche dopo essersi iscritti come consigliere permette all’utente di avere più ruoli in contemporanea. * Iscriversi direttamente agli eventi provoca fin troppa confusione all’utente. Per ottenere informazioni a riguardo, deve per forza annullare l’iscrizione e navigare per il sito. Sarebbe quindi comodo un modo per arrivare alla pagina con più informazioni in maniera rapida ed evitando che l’utente si perda all’interno della pagina.   Non avendo ancora ricevuto gli allegati, non ho potuto procedere ad una creazione dello scherma E-R definitivo, sebbene abbia chiesto al responsabile e quindi quanto meno definito di come bastino 3 tabelle, una per gli utenti e due sottostanti che utilizzano identificatore esterno dell’utente, che invece rappresentano una i partecipanti e l’altra le categorie, ovvero assistenti e consiglieri.  La pagina che ho analizzato abbastanza nel dettaglio sotto consiglio del responsabile la utilizzerò come spunto per molta della grafica e gestione del sito. In questo modo, se il mio lavoro sostituisse quello attuale, gli utenti non si vedrebbero enormi cambiamenti che possono rendere il tutto meno user-friendly, poiché meno famigliare. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Nessun problema particolare. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In linea con la pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Iniziare la progettazione, Schema E-R e implementazione del database. |