Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 04.02.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Oggi sono stato assente per problemi di salute, e quindi il progetto non è avanzato. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Ho perso altre 4 ore sulla programmazione, ma ho fiducia sul fatto di recuperarle in fretta e che questo non vada ad inficiare sulla qualità del prodotto finale. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Testare il funzionamento della registrazione, implementare controlli e popup per l’utente, testare il pacchetto completo di login/registrazione documentando il tutto sulla documentazione, iniziare ad implementare le email e i loro passaggi. |