Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 20.02.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Assente poiché seconda delle due giornate di reclutamento di militare. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| - |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| La situazione oggi non è progredita, ma come già indicato questo era già stato previsto nel Gantt preventivo, dato che la lettera della convocazione a militare era arrivata prima dell’inizio di questo progetto. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Terminare la pagina di iscrizione, almeno per quanto concerne l’uso dei valori checked e note degli amministratori (gestiti nel modo corretto, con email e simili). |