Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Trevano |
| Data | 08.04.2019 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Purtroppo questo weekend ho recuperato meno tempo del previsto, riuscendo così a completare solamente la parte riguardante il filtro e il rispettivo salvataggio (degli utenti o iscrizioni) all’interno di un file csv.  Ho inoltre controllato riguardante Heroku, e con mia sorpresa ho scoperto che il mancato collegamento al database era dovuto al proxy e a qualche piccolo cambio di parametri, come il passaggio da DataSource a BasicDataSource (verrà spiegato nella documentazione la differenza tra i due).  Visti i tempi ormai stretti, provvederò a spiegarlo direttamente nella parte dedicata all’interno della documentazione.  Sempre per questioni di tempo, ho deciso di rinunciare alla gestione dei file PDF, sia per quanto riguarda le liste da scaricare sia download e upload da parte dell’utente, andando di fatto a rimuovere un tassello dall’intero passaggio, che è quindi saltato anche a livello di programmazione (sebbene il codice delle email per gli amministratori sia comunque presente). |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Il tempo stringe sempre di più, e questo porta a sacrifici che verranno ormai come mancanze e limitazioni che rimarranno tali. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Non avendo recuperato nemmeno la metà del tempo perso per malattia, mi ritrovo a dover tirare il massimo in questi ultimi giorni per avere qualcosa di presentabile, specialmente riguardo la documentazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Ritoccare il codice facendo in modo che tutte le funzioni primarie vengano eseguite nel modo corretto, terminare la documentazione. |